# Приложение

# к приказу Администрации

Главы Республики Коми

от 21.02.2025 г. №20-р

(форма)

Отчет об итогах реализации инициативных проектов

органами местного самоуправления в Республике Коми в 2024 году

| Место реализации проекта |  | Наименование проекта | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | % фактически выполненных работ | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП) | населенный пункт |  | ВСЕГО |  |  | РБ |  | МБ |  | ИНИЦ. платежи |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт на 01.01. 2025 | план |  | факт на 01.01. 2025 | план | факт на 01.01. 2025 | план | факт на 01.01. 2025 |  |  |  |
| Сельское поселение «Зеленец» муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | Село Зеленец | «Благоустройство прилегающей территории Зеленецкой врачебной амбулатории» | 1 499, 94026 | 1 499, 94026 | 1000, 00 |  | 1000, 00 | 399, 44026 | 399, 44026 | 100,5 | 100,5 | 100% | 26.08.2024 | 05.11.2024 |